

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

СПАССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 25 марта 2019 г. № 16

пгт.Спасск

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» Спасского городского поселения»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь Уставом Спасского городского поселения, в целях формирования современной городской среды, администрация Спасского городского поселения **ПОСТАНОВИЛА**:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы», согласно Приложению №1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на стендах администрации Спасского городского поселения, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Спасского городского поселения http://spassk.ucoz.ru.

4. Постановления администрации Спасского городского поселения ««О внесении изменений в Постановление №22 от 18.12.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» Спасского городского поселения»» от 28.03.2018 года № 4, «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» Спасского городского поселения»» от 22.01.2019 года №5 считать утратившими силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Спасского городского поселения Ю.Н. Фомина

Приложение №1 к Постановлению

администрации Спасского

городского поселения

№ 16 от 25.03.2019г.

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

Спасского городского поселения **на 2018-2024годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная программа формирования современной городской среды на 2018-2024 годы |
| **Ответственный исполнитель Программы** | Глава Спасского городского поселения Ю.Н.Фомина |
| **Участники Программы** | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации Таштагольского муниципального района.  Отдел архитектуры и градостроительства администрации Таштагольского муниципального района.  Отдел по строительству и дорожному хозяйству администрации Таштагольского муниципального района.  Управляющая компания Таштагольского городского поселения. |
| **Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы** | Отсутствуют |
| **Цели Программы** | Повышение качества и комфорта городской среды Спасского городского поселения |
| **Задачи Программы** | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Спасского городского поселения;  Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Спасского городского поселения. |
| **Целевые индикаторы и показатели Программы** | 1. Кол-во отремонтированных дворов, шт. 2. Кол-во отремонтированных территорий общего пользования города, шт. 3. Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, %. 4. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, %. 5. Доля муниципальных территорий общего пользования, реализованных с (финансовым) трудовым участием граждан, организаций, %. |
| **Срок реализации Программы** | 2018-2024 годы. |
| **Объемы бюджетных ассигнований Программы,**  **рублей**  **(ФБ+ МБ)** |  |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | Повышение доли благоустроенных дворовых территорий в Спасском городском поселении;  - благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования;  - рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства.  -увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ  доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования  доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. |

**1. Характеристика текущего состояния в Спасском городском поселении сферы благоустройства, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем**

1) На территории Спасского городского поселения количество благоустроенных дворовых территорий составляет- **1 ед.**

площадь благоустроенных дворовых территорий с установленными детско-игровыми, спортивными комплексами, разбитыми цветниками, установленными лавочками и урнами, с обязательным освещением и т.д.¸ соответствующие действующим на территории Спасского городского поселения «Правил благоустройства» - решение №53 от 24.08.2017 г.

2) Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов – **1/4**

3) Населения благоустроенными дворовыми территориями (население, проживающее в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями) – 39 человек.

4) Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы и т.д.) – **1 ед.;1500 кв.м**

5) Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – **0 ед.**

6) Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении и мероприятий по благоустройству дворовых территорий общего пользования :

**108 тыс.руб** за 2017г., согласно, заключенным социально-экономическим соглашениям;

**110 тыс.руб** за 2018г., согласно, заключенным социально-экономическим соглашениям.

В поселке Спасск сформирована многолетняя положительная практикатрудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования. В 2017, 2018 годах собственными силами были произведены работы по устройству клумб и посадке деревьев.

Кроме этого, уже много лет подряд, особенно в весенний период, на территории городского поселения организуются субботники, в ходе которых граждане и организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве территорий, прилегающих к домам, территорий общего пользования.

Ежегодно в рамках взаимодействия с органами территориального общественного самоуправления проводятся смотры-конкурсы, в том числе с номинацией " самый благоустроенный двор", участвуя в котором граждане проявляют инициативу и вносят свой трудовой вклад в обустройство своих дворов. Аналогичные конкурсы периодически проводятся и среди управляющих организаций по области.

Справочно. В целях реализации настоящей программы под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается, совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования будет осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное пространство».

**2. Приоритеты политики в сфере благоустройства города,**

**цели и задачи муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные приоритеты  политики Спасского городского поселения в сфере благоустройства | 1. Администрация Спасского городского поселения способствует достижению результатов Приоритетного проекта, осуществляет постановку целей и задач муниципальной программы.  2. Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения;  3. Сохранение природных объектов, в том числе, объектов озеленения;  4. Поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территории. |
| Цель муниципальной  программы | Повышение уровня благоустройства территорий Спасского городского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение формирования единого облика Таштагольского городского поселения;  2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Спасского городского поселения;  3. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Спасского городского поселения;  4. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Спасского городского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.  5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Спасского городского поселения |

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ожидаемые результаты**  **реализации программы** | **Оценка влияния ожидаемых**  **результатов на функционирование экономики и социальной сферы**  **муниципального образования** | |
| 1. | Повышение, как минимум, на 5% доли благоустроенных дворовых территорий в Спасском городском поселении | - повысит качество городской среды;  - улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию;  - повысит конкурентоспособность муниципального образования, его привлекательность для населения и бизнеса;  - сформирует на территории муниципальных образований области новые и современные общественные пространства. | |
|  |
| 2. | Благоустройство не менее 1 общественной территории Спасского городского поселения |
| **Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты**  **реализации мероприятий региональной программы** | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование риска** | | **Мероприятия по**  **предупреждению рисков** |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов. | | 1. Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающих территорий.  2. Использование механизмов софинансирования гражданами и организациями мероприятий по благоустройству. |
| 2. | Риски, связанные с возможностью невыполнения гражданами и организациями своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы. | | 1. Закрепления в протоколах общих собраний и договорах о выделении бюджетного финансирования обязательств по софинансированию работ и ответственности за их нарушение.  2. Использования механизмов судебного взыскания задолженности. |
| 3. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий и т.п. | | 1. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса.  2. Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов.  3. Участие представителей органов местного самоуправления в общих собраниях собственников помещений в МКД. |
| 4. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д. | | 1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе, с привлечением экспертов.  2. Учёт единой методологии, разработанной на федеральном уровне.  3. Организация жесткого контроля соблюдения графиков реализации муниципальной программы.  4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Главы города о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий программы |

**4.** **Сроки (этапы) реализации Программы Реализация Программы  
предусмотрена на 2018- 2024 годы, с поэтапным выполнением  
работ по каждому году в отдельности.**

**Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник  финансирования | Планируемый объем средств, руб. | | |
| Всего | Благоустройство дворовых  территории | Благоустройство муниципальной территории  общего  пользования |
| Бюджетные средства, в т.ч.  -федеральный бюджет  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  - областной бюджет  2018  2019  2020  2021  2022 | 640,4  19,8 |  |  |
| Местный бюджет  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 | 35,0 |  |  |
| Привлеченные средства граждан и организаций |  |  |  |

**5. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определён в соответствии с региональной программой и включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов

б) обеспечение освещения дворовых территорий,

в) установка скамеек, урн для мусора;

Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустройства,  
предполагаемых к размещению на дворовой территории, указан ниже.

Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в  
рамках минимального перечня не является обязательным и может быть  
предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о  
финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:  
выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной  
квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб); предоставление материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).  
  
**Визуальный перечень образцов элементов благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Стоимость элемента, руб. | Вид элемента |
| |  | | --- | | Скамья (со спинкой). | | | 5 000 | gdsc-d-734x916f9ee4 |
| |  | | --- | | Урна металлическая опрокидывающаяся, шт. | | | 2 477 | **Урна** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид** | **Тип** | **Марка** | **Дорожная одежда асфальтового покрытия** |
| Горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые. | А | Марка I | Смеси асфальтобетонные  дорожные, аэродромные и  асфальтобетон. |

**Примыкание асфальтового покрытия  
пешеходной дорожки к газону**



**6. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых**

**территорий многоквартирных домов**

а) оборудование автомобильных парковок,

б) ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков,

в) озеленение территорий,

г) ремонт отмостки,

д) оборудование детских и (или) спортивных площадок,

е) установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм.

При реализации мероприятий предусмотрено трудовое участие студенческих отрядов и волонтеров.

Формами трудового участия могут быть:  
Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной  
квалификации, как например:

* подготовка объекта (дворовой территории) к началу  
  работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб);
* предоставление материалов, техники и т.д.;
* обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Оплата проектно-сметной документации, экспертизы сметной стоимости, строительного контроля осуществляется за счет средств местного бюджета.

**7. Нормативная стоимость (единичные расценки)** **работ по благоустройству дворовых территорий.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида работ** | **Перечень работ** | **Единица измерения объема работ** | **Цена за единицу с демонтажем (руб)** | **Цена за единицу без демонтажем**  **(руб)** |
| Ремонт дворовых проездов | Минимальный | Кв.м. | 2 069 | 1 827 |
| Установка скамеек | Минимальный | Штук | 5 000 | 5 000 |
| Установка урн | Минимальный | Штук | 2 477 | 2 477 |
| Озеленение территорий | Дополнительный | Кв.м. | 297 | 297 |
| Ремонт тротуаров | Дополнительный | Кв.м. | 3 304 | 3 172 |

**8. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц,**

**направляемых на выполнение минимального, дополнительного**

**перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ**

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на специальных счетах управляющей компании.

Счета должны быть открыты в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей, либо в органах казначейств

Уполномоченное предприятие осуществляет учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, а также ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления федеральной субсидии.

**9. Порядок оценки и представления предложений заинтересованных лиц**

**о включении дворовой территории в муниципальную программу**

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу установлен постановлением администрации Спасского городского поселения от «21» ноября 2017г. № 20-а «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы» Спасского городского поселения.

**10. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории,**

**включенной в муниципальную программу**

Дизайн - проекты благоустройства дворов территории, включенной в муниципальную программу, включает в себя текстовое и визуальное описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений).

Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории проводится с привлечением лиц, уполномоченных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, органов местного самоуправления, управляющих домом организаций.

Организация обсуждения дизайн-проектов обеспечивается участниками муниципальной программы.

Утверждение дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (если иной порядок не был установлен решением общего собрания) и участниками муниципальной программы.

**11. Условие о проведении работ по благоустройству в соответствии**

**с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других**

**маломобильных групп населения**

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии установленными действующим законодательством требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**12. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы**

Сформирован, на основании проведенной инвентаризации и предложений граждан, одобренных в порядке, установленном Постановлением администрации Спасского городского поселения «21» ноября 2017 № 20-а «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы». Приложение №4

**13. Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы**

Сформирован на основании проведенной инвентаризации и предложений граждан, одобренных в порядке, установленном постановлением Администрации Спасского городского поселения от «21» ноября 2017 № 20-а «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы». Приложение №5

**14. Синхронизация различных программ и проектов с объектами Горсреды.**

Все ремонтно-строительные работы синхронизированы с ремонтными программами ресурсоснабжающих организаций и прочих программ. Путем направления информационного письма, с перечнем территорий по благоустройству в рамках программы «Формирования современной городской среды» на 2019 год.

**15. Порядок внесения изменения в программу**

1. По решению общественной комиссии внесение изменений в данную  
программу может быть осуществлено на основании:  
- изменения объемов финансирования из различных источников,  
предусмотренных программой;  
- изменения требований федерального и областного законодательства;  
- роста числа участников программы;  
- форс-мажорных обстоятельств.  
2. Постановлением Администрации Спасского городского поселения данные изменения вносятся в программу.

**Приложение №1**

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 0% |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Спасского городского поселения) | Проценты | 0 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 0 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | тыс. м 2 | 0 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5% |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5% |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |

**Приложение №2**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат (краткое  описание) | Основные  направления  реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала  реализации | окончания реализации |
| 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Спасского городского поселения | | | | | | |
| 1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города | Глава городского поселения Фомина Ю.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий городского поселения | - формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц, собственников помещений в МКД.  - организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой.  - контроль качества работ;. | Кол-во отремонтированных дворов, шт.  Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Спасского городского поселения | | | | | | |
| 2. Выполнение работ по благоустройству общественной территории | Глава городского поселения Фомина Ю.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий городского поселения | - Определение на основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2019 году  - подготовка проекта ремонта;  - организация ремонта территории общего пользования городского поселения | 1. Кол-во отремонтированных территорий общего пользования городского поселения, шт.  2. Доля благоустроенных территорий общего пользования в Спасском городском поселении от общего количества таких территорий, % |
| 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения. | | | | | | |
| 3.1. Организация сбора предложений заинтересованных лиц по включению объектов в муниципальную программу | Глава городского поселения Фомина Ю.Н. |  |  | Активное участие граждан в подготовке и реализации муниципальной программы | - проведение встреч с населением  - методическая помощь в подготовке и организации общих собраний  - прием заявок заинтересованных лиц | 1. Кол-во организованны встреч с населением, шт.  2. Кол-во поступивших предложений заинтересованных лиц о включении объекта в муниципальную программу, шт.  3. Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, %  4. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, %  5. Доля муниципальных территорий общего пользования, реализованных с финансовым (трудовым) участием граждан, организаций, % |
| 3.2. Образование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке | Глава городского поселения Фомина Ю.Н.. |  |  | Проведение регулярных заседаний общественной комиссии |  | Количество заседаний общественной комиссии, шт. |

**Приложение № 3**

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события (дата)** | | | |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
|  |  |  | IV квартал | II  квартал | III квартал | IV квартал |
| Разработка и опубликование муниципальным образованием для общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2024 годы | завершение этапа | Глава городского поселения Фомина Ю.Н. | 01.10 |  |  |  |
| Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 – 2024 годы | завершение этапа | Глава городского поселения Фомина Ю.Н. | 01.10 |  |  |  |
| Разработка, утверждение и опубликование порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2024 годы, предусматривающего в том числе формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке | завершение этапа | Глава городского поселения Фомина Ю.Н. | 01.10 |  |  |  |
| Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 – 2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей обязательному благоустройству в 2018 – 2024 годах | контрольная точка результата | Глава городского поселения Фомина Ю.Н. | 01.10 |  |  |  |
| Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2024 годы с учетом результатов общественного обсуждения | контрольная точка результата | Глава городского поселения Фомина Ю.Н. | 25.11 |  |  |  |
| Объявление открытых аукционов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | контрольная точка результата | Глава городского поселения Фомина Ю.Н. |  |  |  |  |
| Заключение договоров на предоставление субсидий на капитальный ремонт (благоустройство) дворовых территорий | контрольная точка результата |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств |  |  |  |  |  |  |
| Завершение работ по благоустройству дворовых территорий |  | Глава городского поселения Фомина Ю.Н. |  |  |  |  |
| Завершение работ по благоустройству территорий общего пользования |  | Глава городского поселения Фомина Ю.Н. |  |  |  | 15.12 |
| Завершение реализации муниципальной программы |  | Глава городского поселения Фомина Ю.Н. |  |  |  | 31.12 |

Приложение № 4

**Адресный перечень МКД требующих благоустройства придомовых территорий по программе формирование современной городской среды на 2018-2024 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Адрес МКД** |
|  | Пгт.Спасск, ул.Урушская, д.5 | |

Приложение №5

**Адресный перечень общественных территорий нуждающихся в благоустройстве по программе формирование современной городской среды на 2018-2024 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование территории** | **Название общественной территории** |
|  | Пешеходная дорожка | Сквер по ул.Клубная |
|  | Пешеходная дорожка | Дворовая территория около дома 5 по ул.Урушская |
|  | Пешеходная дорожка | Территория около школы №13 по ул. Октябрьская, 3 |

Приложение №6

**Адресный перечень объектов торговли, требующих благоустройства территорий по программе формирование современной городской среды на 2018-2024 гг.**

**Минимальный перечень работ.**

1. Освещения прилегающей территории
2. Установка урн на территории
3. установка скамеек.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| К дополнительным видам работ относится: озеленение территории. | | |
| **№ п/п** | **Название торговой точки** | **Адрес торговой точки** |
|  | «Виктория» | ул.Мостовая,53 |
|  | «Рябинушка» | ул.Клубная, 11. |
|  | «Почта-России» | ул.Советская, 1а. |